HEALER NEXUS

────────────────────────────────────────

ПАСПОРТ ПРОЕКТУ

AI-Powered Wellness & Creative Marketplace

Nexus Universe Ecosystem

| Версія | 2.0 |
| --- | --- |
| Дата | 9 березня 2026 |
| Автор | Ігор Верхобуж + Claude AI |
| Стек | Python/FastAPI + PostgreSQL + Google Cloud Run + Gemini AI |
| Production URL | https://healer-nexus-852225051740.us-central1.run.app |
| GitHub | verkhobuzh-prog/healer-nexus-backend |
| Ревізія | healer-nexus-00099-l4c (9 березня 2026) |

# 1. PRODUCTION СТАН

Платформа Healer Nexus задеплоєна на Google Cloud Run (ревізія 00099) і повністю працює в production.

## Production акаунти

| Email | Ім'я | Роль | ID |
| --- | --- | --- | --- |
| verkhobuzh@gmail.com | Igor Kozubal | admin | #6 |
| zabolotnii333@i.ua | Anton Zabolotnii | practitioner | #7 |
| kozubalarisa@gmail.com | Лариса Козубаль | practitioner | #1 |
| + 4 seed-спеціалісти | Олена, Михайло, Анна, Ігор | practitioner | #2-5 |

## Інфраструктура

| Хостинг | Google Cloud Run, us-central1 |
| --- | --- |
| База даних | Cloud SQL PostgreSQL 18 (healer-nexus-db), asyncpg |
| AI Engine | Google Gemini (GEMINI_ENABLED flag, safe init) |
| Telegram Bot | @kozubalihor_bot, webhook mode, python-telegram-bot 21.0 |
| CI/CD | git push → gcloud run deploy (manual) |
| Docker | python:3.11-slim + requirements-prod.txt (21 пакет) |
| Auth | JWT (access + refresh tokens), bcrypt 4.0.1 |

# 2. ВИКОНАНІ РОБОТИ (6–9 березня 2026)

## Sprint 1: Авторизація та RBAC

| ID | Задача | Файли | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| D-001 | Login.html — сторінка авторизації з JWT, редірект по ролі | login.html, main.py | ЗРОБЛЕНО |
| D-106 | auth.js + api.js — спільна JWT/API інфраструктура | auth.js, api.js | ЗРОБЛЕНО |
| D-002 | RBAC sidebar.js — динамічне меню по ролі (admin/practitioner) | sidebar.js | ЗРОБЛЕНО |

## Sprint 2: Панель спеціаліста

| ID | Задача | Файли | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| D-005 | Welcome card + прогрес профілю (<70% → CTA) | specialist.html | ЗРОБЛЕНО |
| D-006 | Quick Actions — 4 картки (пост, букінг, профіль, AI) | specialist.html | ЗРОБЛЕНО |
| D-008 | Редагування профілю (bio, specialty, rate, delivery) | specialist.html | ЗРОБЛЕНО |

## Sprint 3: Адмін-панель

| ID | Задача | Файли | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| D-003 | Заявки спеціалістів — фільтри, approve/reject, badge | dashboard.html | ЗРОБЛЕНО |
| D-004 | Таблиця користувачів — пошук, фільтр, зміна ролі | dashboard.html | ЗРОБЛЕНО |
| D-007 | Адмін overview — 4 картки (заявки, юзери, спеціалісти, букінги) | dashboard.html | ЗРОБЛЕНО |

## Додаткові фічі

| Задача | Файли | Статус |
| --- | --- | --- |
| PromoterX — щоденний Telegram звіт (09:00 UTC) | promoterx_service.py, main.py | ЗРОБЛЕНО |
| Telegram webhook router + бот @kozubalihor_bot | telegram_webhook_router.py, healer_bot.py | ЗРОБЛЕНО |
| telegram_channel_id в соцмережах спеціаліста | social.py, profile_router.py | ЗРОБЛЕНО |
| AgentAuditLog модель (metadata → extra_data) | agent_audit_log.py, __init__.py | ЗРОБЛЕНО |
| Gemini safe init (не крашить без API key) | providers.py | ЗРОБЛЕНО |
| Startup try/except (сервер стартує навіть без БД) | main.py | ЗРОБЛЕНО |
| Cloud SQL proxy перепідключення (larusa → healer-nexus-db) | Cloud Run config | ЗРОБЛЕНО |
| Dockerfile + requirements-prod.txt (21 пакет) | Dockerfile, requirements-prod.txt | ЗРОБЛЕНО |

# 3. НОВІ ФАЙЛИ (створені 6–9 березня)

app/static/js/auth.js — JWT авторизація, token refresh, role check, logout

app/static/js/api.js — API wrapper з auto-refresh, error handling

app/static/js/sidebar.js — RBAC sidebar, динамічне меню по ролі

app/templates/dashboard/login.html — сторінка логіну, m’які кольори (sage green/soft blue)

app/api/telegram_webhook_router.py — webhook endpoint для Telegram бота

app/services/promoterx_service.py — щоденний аналітичний звіт в Telegram

app/models/agent_audit_log.py — модель аудиту дій агентів

requirements-prod.txt — чисті production залежності (21 пакет)

.dockerignore — виключення legacy/, .git, .env

# 4. МАРКЕРИ ПРОСУВАННЯ ПЛАТФОРМИ

## Самопросування (Organic)

SEO машина: існуючий seo_router.py генерує meta-теги. Наступний крок: AI-генерація статей для блогу з авто-оптимізацією.

Energy Profile як USP: тест 10–15 питань про емоції/симптоми → AI рекомендує спеціаліста. Це унікальна перевага (немає в 99% платформ).

Блог спеціалістів: кожен пост = SEO-сторінка. Більше спеціалістів пишуть → більше органічного трафіку.

Telegram бот: @kozubalihor_bot як канал залучення. Користувач пише боту → AI рекомендує спеціаліста.

Воронка рекомендацій: контент → AI match → профіль → букінг. Відстежувати конверсію на кожному етапі.

## Зовнішнє просування

Соцмережі: Instagram/Facebook спеціалістів — кожен спеціаліст просуває свій профіль на платформі (соцмережі вже в дашборді).

Telegram-канали: telegram_channel_id додано — спеціаліст прив’язує канал для авто-анонсів блогу.

Google My Business: після 20+ спеціалістів — зареєструвати Healer Nexus як онлайн-сервіс.

Партнерства: школи йоги, психологічні центри, арт-студії — запрошувати їх спеціалістів на платформу.

PromoterX звіт: щоденна аналітика в Telegram показує що працює, що ні.

# 5. ROADMAP РОЗВИТКУ (12 місяців)

## Рівень 1: Фундамент (1–3 місяці)

| Задача | Складність | Пріор. | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| RBAC 2.0 (roles → permissions → role_permissions) | Середня | P1 | ЗАПЛАНОВАНО |
| Профіль 2.0 (healing_methods[], certifications, languages) | Низька-середня | P1 | ЗАПЛАНОВАНО |
| Відгуки (verified, тільки після букінгу) | Середня | P1 | ЗАПЛАНОВАНО |
| Energy Profile користувача (тест + AI рекомендації) | Середня | P0 | ЗАПЛАНОВАНО |
| Calm-профіль спеціаліста (adaptive UX для wellness) | Середня | P1 | ЗАПЛАНОВАНО |
| Behavioral Analytics (PageVisitEvent + трекер) | Низька | P1 | ЗАПЛАНОВАНО |
| Блог: двомовність (UA/EN) + зворотній зв’язок | Висока | P1 | ЗАПЛАНОВАНО |
| Chart.js графіки в дашборді | Середня | P1 | ЗАПЛАНОВАНО |
| Responsive + Dark Mode | Середня | P2 | ЗАПЛАНОВАНО |

## Рівень 2: AI та рекомендації (3–6 місяців)

| Задача | Складність | Статус |
| --- | --- | --- |
| AI підбір спеціаліста (/api/ai/recommend-specialist) | Середня-висока | ЗАПЛАНОВАНО |
| AI self-diagnosis (симптоми → практики, з дисклеймером) | Середня | ЗАПЛАНОВАНО |
| Рекомендаційна воронка (контент → AI → профіль → букінг) | Висока | ЗАПЛАНОВАНО |
| AI Brain — аналіз трендів, пропозиції нових ніш | Середня | ЗАПЛАНОВАНО |
| Adaptive UX — сторінка адаптується до поведінки | Висока | ЗАПЛАНОВАНО |

## Рівень 3: Гейміфікація (6–9 місяців)

Рівні спеціалістів (Beginner → Practitioner → Master → Mentor), бейджі (Top Healer, Most Booked, Best Rated, AI Favorite), соціальна мережа практик (likes, comments, followers), Howler.js аудіо-фон на профілі (Sonic Priority Matrix).

## Рівень 4: Монетизація (9–12 місяців)

Комісія з бронювань (10–20%), підписка PRO для спеціалістів, система курсів, інтеграція платіжних систем (Monobank/LiqPay для України). SEO машина + контент-фабрика.

# 6. ЕТИКА ТА БЕЗПЕКА

Кризовий flow: якщо AI через Energy Profile визначає критичний стан — направляти до кризової лінії (7333 Лайфлайн Україна), не до спеціаліста. Закласти в архітектуру зараз.

Продаж vs довіра: не впродажувати людину в стресі. Calm-сторінка спеціаліста конвертує в 2–5x краще через довіру.

GDPR/приватність: Energy Profile дані — особливо чутливі (здоров’я). Потрібна згода користувача + можливість видалення.

# 7. ВІДОМІ РИЗИКИ ТА ПРОБЛЕМИ

ai_blog_generator.py: досі використовує стару бібліотеку google.generativeai — потрібна міграція на google-genai.

SyntaxError specialist.html: рядок 508 — не вирішений (можливо виправлений при рефакторингу).

Legacy код: каталоги legacy/ та legacy_backend_DO_NOT_USE/ все ще в репо. Виключені з Docker через .dockerignore.

Паралельні розмови Cursor: можуть спричинити конфлікти. Завжди перевіряти фактичний стан файлів.

JWT_SECRET_KEY: в production використовується заданий через env variable. При зміні — всі токени інвалідуються.

Документ створено: 9 березня 2026 | v2.0

Наступне оновлення: після завершення Рівня 1 roadmap