HEALER NEXUS

────────────────────────────────────────

ПАСПОРТ ПРОЕКТУ v3.0

AI-Powered Wellness & Creative Marketplace

Доповнення: аудит архітектури + рефакторинг дашбордів

| Версія | 3.0 (доповнення до v2.0) |
| --- | --- |
| Дата | 10 березня 2026 |
| Ревізія | healer-nexus-00108 (10 березня 2026) |
| Автор | Ігор Верхобуж + Claude AI + Cursor AI (audit) |

# 1. ЗМІНИ ПІСЛЯ v2.0 (9–10 березня)

## Рефакторинг адмін-панелі

| Зміна | Файли | Статус |
| --- | --- | --- |
| Sidebar: Користувачі → Спеціалісти, Карта → Анкети, + Клієнти | sidebar.js | ЗРОБЛЕНО |
| Спеціалісти: таблиця з динамічним фільтром по service_type | dashboard.html | ЗРОБЛЕНО |
| Клієнти: placeholder секція (готова до наповнення) | dashboard.html | ЗРОБЛЕНО |
| Анкети спеціалістів: картки з bio, ціною, авто-фільтрами | dashboard.html | ЗРОБЛЕНО |
| Overview: видалено старі англ. картки, динамічні фільтри | dashboard.html | ЗРОБЛЕНО |
| Карта: окрема секція з Leaflet ініціалізацією | dashboard.html | ЗРОБЛЕНО |
| Статистика: 5 карток з даними API | dashboard.html | ЗРОБЛЕНО |
| Brain Insights: placeholder з описом | dashboard.html | ЗРОБЛЕНО |
| Sidebar vertical scroll (flex + overflow-y) | sidebar.js | ЗРОБЛЕНО |
| window scope export: toggleMap, filterNiche, reviewApp тощо | dashboard.html | ЗРОБЛЕНО |
| Контакт спеціаліста: t.me/null → Немає контакту | dashboard.html | ЗРОБЛЕНО |

## Бекенд фікси

| Зміна | Файли | Статус |
| --- | --- | --- |
| Admin password reset endpoint (PUT /users/{id}/password) | admin_users_router.py | ЗРОБЛЕНО |
| Message created_at: DateTime(timezone=True) + міграція | message.py, alembic/ | ЗРОБЛЕНО |
| savePost: two-step create → publish flow | specialist.html | ЗРОБЛЕНО |
| Gemini API key встановлено в Cloud Run env | Cloud Run config | ЗРОБЛЕНО |
| password_hash виправлено (hashed_password → password_hash) | admin_users_router.py | ЗРОБЛЕНО |

# 2. АУДИТ АРХІТЕКТУРИ (Cursor AI, 10 березня)

Проведено повний аудит архітектури за допомогою Cursor AI. Нижче — ключові знахідки та план дій.

### Знахідка 1: Legacy код

legacy/ та legacy_backend_DO_NOT_USE/ не підключаються. В .dockerignore та .cursorignore. Робочий код повністю в app/. Рекомендація: архівувати або видалити legacy папки.

### Знахідка 2: Frontend структура

auth.js → api.js → sidebar.js — порядок підключення коректний. Дублювання не виявлено. Експорт через window — один об’єкт на модуль (HealerAuth, HealerAPI, HealerSidebar).

### Знахідка 3: База даних

Alembic міграції не створюють таблицю users — вона створюється через create_all(). Можлива розбіжність між моделлю User та реальною схемою в Cloud SQL. Потрібна перевірка \d users.

### Знахідка 4: Pool з'єднань PostgreSQL

pool_size та max_overflow не задані явно (дефолти SQLAlchemy: 5/10). При зростанні навантаження можуть виникати таймаути. Рекомендація: pool_size=10, max_overflow=20, pool_recycle=3600.

### Знахідка 5: Мовчазні except pass

Виявлено 6 місць де помилки ковтаються без логування:

| Файл | Проблема | Пріор. |
| --- | --- | --- |
| blog_service.py | except Exception: pass після notify_post_published | СЕРЕДНІЙ |
| blog_service.py | publish_scheduled_posts: rollback без логу | СЕРЕДНІЙ |
| chat_tool_executor.py | record_recommendation_viewed: pass | СЕРЕДНІЙ |
| chat_tool_executor.py | record_details_viewed: pass | СЕРЕДНІЙ |
| blog_publish_notifier.py | except Exception: pass | СЕРЕДНІЙ |
| specialist_pages_router.py | ValueError: pass при парсингу slug | НИЗЬКИЙ |

### Знахідка 6: Telegram Webhook безпека

Відсутня перевірка X-Telegram-Bot-Api-Secret-Token. Будь-хто може надсилати фейкові webhook запити. Рекомендація: додати TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET в env та перевіряти в endpoint.

# 3. ПЛАН ДІЙ ЗА АУДИТОМ

| # | Дія | Складність | Пріор. |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Перевірити схему users в Cloud SQL (\d users) та додати відсутні колонки | Низька | ВИСОКИЙ |
| A-02 | Додати TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET перевірку в webhook endpoint | Низька | ВИСОКИЙ |
| A-03 | pool_size=10, max_overflow=20, pool_recycle=3600 в connection.py | Низька | СЕРЕДНІЙ |
| A-04 | Замінити except pass на logger.warning в 6 місцях | Низька | СЕРЕДНІЙ |
| A-05 | ENV PYTHONPATH=/app в Dockerfile | Низька | НИЗЬКИЙ |
| A-06 | Архівувати/видалити legacy/ та legacy_backend_DO_NOT_USE/ | Низька | НИЗЬКИЙ |

# 4. ПОТОЧНИЙ SIDEBAR (Адмін, рев. 00108)

| # | Пункт | Функціонал | Стан |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огляд | 4 картки + динамічні фільтри + спеціалісти + мапа | ЗРОБЛЕНО |
| 2 | Заявки | Фільтри pending/approved/rejected + approve/reject | ЗРОБЛЕНО |
| 3 | Спеціалісти | Таблиця + пошук + динамічний фільтр по service_type | ЗРОБЛЕНО |
| 4 | Клієнти | Placeholder — готово до наповнення | ЗРОБЛЕНО |
| 5 | Brain Insights | Placeholder — AI аналітика після накопичення даних | ЗРОБЛЕНО |
| 6 | Статистика | 5 карток: юзери, спеціалісти, розмови, повідомлення, активність | ЗРОБЛЕНО |
| 7 | Анкети | Картки з bio + авто-фільтри по service_type | ЗРОБЛЕНО |
| 8 | Налаштування | Placeholder | ЗРОБЛЕНО |

# 5. ПОТОЧНИЙ SIDEBAR (Спеціаліст)

| # | Пункт | Функціонал | Стан |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огляд | Welcome card + Quick Actions + Stats | ЗРОБЛЕНО |
| 2 | Мій блог | CRUD постів, two-step publish. Пости не відображаються в списку (БАГ) | В РОБОТІ |
| 3 | Бронювання | Список букінгів з confirm/complete/cancel | ЗРОБЛЕНО |
| 4 | AI Генератор | Gemini AI генерація постів | ЗРОБЛЕНО |
| 5 | Аналітика | Перегляди, пости, воронка, топ постів | ЗРОБЛЕНО |
| 6 | Соцмережі | Telegram, YouTube, Facebook, Instagram + telegram_channel_id | ЗРОБЛЕНО |
| 7 | Відгуки | Placeholder — готово до реалізації | ЗАПЛАНОВАНО |
| 8 | Мій профіль | Форма редагування (bio, rate, specialty, delivery) | ЗРОБЛЕНО |

# 6. PRODUCTION АКАУНТИ (оновлено)

| Email | Ім'я | Роль | ID | Пароль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| verkhobuzh@gmail.com | Igor Kozubal | admin | #6 | Igor_Nexus_2026! |
| zabolotnii333@i.ua | Anton Zabolotnii | practitioner | #7 | Anton_Nexus_2026 |
| kozubalarisa@gmail.com | Лариса Козубаль | practitioner | #1 | Larisa_2026! |
| ihor.energy@example.com | Ігор Енергетик | practitioner | #5 | Energy_2026! |
| olena.meditation@example.com | Олена | practitioner | #2 | seed (невідомий) |
| mykhailo.design@example.com | Михайло | practitioner | #3 | seed (невідомий) |
| anna.psychology@example.com | Анна | practitioner | #4 | seed (невідомий) |

Паролі Лариси та Ігоря Енергетика скинуті через admin endpoint PUT /api/admin/users/{id}/password.

# 7. ВІДОМІ БАГИ (на 10 березня)

| ID | Опис | Де | Пріор. |
| --- | --- | --- | --- |
| B-01 | Мій блог: пости не відображаються в списку (loadBlog) | specialist.html | ВИСОКИЙ |
| B-02 | Seed-акаунти (#2,3,4): паролі невідомі (потрібно скинути) | admin API | СЕРЕДНІЙ |
| B-03 | Налаштування: порожня секція | dashboard.html | НИЗЬКИЙ |
| B-04 | Карта спеціалістів: немає маркерів (latitude/longitude = null) | specialists API | НИЗЬКИЙ |
| B-05 | ai_blog_generator.py: стара бібліотека google.generativeai | ai_blog_generator.py | СЕРЕДНІЙ |
| B-06 | Дублікати постів 'Досвід душі' в блозі Антона | blog API | НИЗЬКИЙ |

# 8. НАСТУПНІ КРОКИ

1. Пофіксити B-01 (loadBlog) — пости повинні відображатися в «Мій блог».

2. Виконати A-01–A-04 з аудиту (схема users, webhook secret, pool, логування).

3. Почистити дублікати постів Антона.

4. Наповнити секцію Налаштування.

5. Продовжити P1 roadmap: RBAC 2.0, Energy Profile, відгуки, графіки Chart.js.

6. Створити презентаційну сторінку проекту (landing page або pptx).

Документ створено: 10 березня 2026 | v3.0 (доповнення до v2.0)

Попередні версії: v1.0 (Dashboard Passport), v2.0 (Project Passport)